# 🌳 Kế hoạch phân chia nhánh Git

## Git Branching Strategy cho Timeline 7 ngày

Tài liệu này đề xuất cách phân chia nhánh Git theo từng feature/task nhỏ nhằm hạn chế conflict, dễ review code và phù hợp với timeline triển khai 7 ngày của dự án.

## 1. Nguyên tắc chung

### 1.1. Nhánh gốc và nhánh đích

Tất cả các nhánh tính năng sẽ được tách từ nhánh:

dev-GiaHuy

Sau khi hoàn thành, từng nhánh sẽ được tạo Pull Request/Merge Request quay trở lại dev-GiaHuy.

### 1.2. Quy tắc đặt tên nhánh

- Frontend: feature/fe-[ten-tinh-nang]

- Backend: feature/be-[ten-tinh-nang]

- Fullstack: feature/[ten-tinh-nang]

- Sửa lỗi: bugfix/[ten-loi] hoặc hotfix/[ten-loi]

Ví dụ:

feature/fe-admin-hooks-fix

feature/be-admin-users-api

feature/referee-two-step-results

bugfix/fix-owner-register-api

### 1.3. Nguyên tắc tránh conflict

Mỗi nhánh chỉ nên xử lý một nhóm chức năng nhỏ và hạn chế sửa chồng lên cùng một file.
Trước khi bắt đầu làm, mỗi thành viên cần:

git checkout dev-GiaHuy

git pull origin dev-GiaHuy

git checkout -b feature/ten-nhanh

## 2. Phân chia nhánh theo từng Phase

## Phase 1: Ngày 1–2

### Khởi động và hoàn thiện trục Admin UI/API

| Thành viên | Nhánh đề xuất | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| Huệ | feature/fe-admin-hooks-fix | Sửa lỗi React Hooks trong AdminPanel |
| Huệ | feature/fe-admin-user-management | Làm giao diện quản lý người dùng, khóa/mở tài khoản |
| Gia Huy | feature/be-admin-users-api | Viết API quản lý user: lấy danh sách, đổi trạng thái, đổi role |
| Gia Huy | feature/be-referee-list-api | Viết API lấy danh sách trọng tài từ database |
| Huệ | feature/fe-admin-referee-dropdown | Kết nối dropdown trọng tài với API động |

## Phase 2: Ngày 3–4

### Luồng Owner – Jockey – Đăng ký giải đấu

| Thành viên | Nhánh đề xuất | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| Thuỳ Anh | feature/fe-owner-jockey-dropdown | Sửa dropdown mời Jockey dùng API động |
| Thuỳ Anh | feature/fe-owner-tournament-register | Làm nút đăng ký giải đấu cho Owner |
| Thuỳ Anh | feature/fe-owner-registration-status | Hiển thị trạng thái đăng ký: Pending/Approved/Rejected |
| Thuỳ Anh | feature/fe-owner-horse-crud | Thêm sửa/xóa ngựa và kiểm tra tuổi ngựa |
| Thái Châu | feature/fe-jockey-invitations | Làm nút chấp nhận/từ chối lời mời |
| Thái Châu | feature/fe-jockey-race-schedule | Hiển thị lịch đua và ngựa được phân công |
| Thái Châu | feature/jockey-profile-update | Cập nhật thông tin cá nhân của Jockey |
| Gia Huy | feature/be-admin-schedule-validation | Kiểm tra trùng lịch ngựa, Jockey, Referee khi xếp lịch |

## Phase 3: Ngày 5–6

### Referee và Spectator

| Thành viên | Nhánh đề xuất | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| Bùi Huy | feature/referee-two-step-results | Nhập kết quả và xác nhận kết quả chính thức |
| Bùi Huy | feature/referee-race-inspection | Ghi nhận tình trạng đường chạy, thời tiết, sức khỏe ngựa |
| Bùi Huy | feature/referee-assigned-races | Hiển thị danh sách trận được phân công cho Referee |
| Thu Mây | feature/spectator-prediction-flow | Làm form dự đoán kết quả cho khán giả |
| Thu Mây | feature/be-spectator-rewards-engine | Đối chiếu dự đoán và cộng điểm thưởng |
| Thu Mây | feature/fe-spectator-schedules-header | Xem lịch đấu, kết quả công khai và điểm thưởng ở Header |

## Phase 4: Ngày 7

### Integration Testing và UAT

Ở giai đoạn cuối, toàn bộ nhóm sẽ pull nhánh dev-GiaHuy mới nhất về máy để kiểm thử luồng nghiệp vụ liên hoàn.

Kịch bản UAT:

- Admin tạo giải đấu và mời trọng tài.

- Chủ ngựa mời Jockey và đăng ký ngựa.

- Jockey đồng ý lời mời.

- Admin duyệt đăng ký và xếp lịch trận đấu.

- Referee nhập và xác nhận kết quả.

- Spectator dự đoán, xem kết quả và nhận điểm thưởng.

Nếu phát sinh lỗi trong quá trình test, tạo nhánh:

bugfix/fix-[ten-loi]

## 3. Quy trình làm việc Git

### Bước 1: Lấy code mới nhất

git checkout dev-GiaHuy

git pull origin dev-GiaHuy

### Bước 2: Tạo nhánh mới

git checkout -b feature/ten-nhanh

### Bước 3: Code và commit

git add .

git commit -m "feat: mo ta ngan gon chuc nang"

### Bước 4: Push nhánh lên GitHub

git push origin feature/ten-nhanh

### Bước 5: Tạo Pull Request vào dev-GiaHuy

Mỗi Pull Request cần ghi rõ:

- Chức năng đã làm

- File đã chỉnh sửa

- Cách test

- Ảnh màn hình nếu có thay đổi giao diện

## 4. Cách xử lý conflict

Khi Git báo conflict, thành viên không nên tự xóa code nếu chưa chắc chắn. Cách xử lý đề xuất:

- Mở file bị conflict.

- Tìm đoạn có dạng:

<<<<<<< HEAD

Code hiện tại của dev-GiaHuy

=======

Code mới của nhánh feature

>>>>>>> feature/ten-nhanh

- Gửi đoạn conflict cho TL hoặc AI để hỗ trợ resolve.

- Sau khi sửa xong, chạy lại chương trình để kiểm tra.

- Commit phần đã resolve:

git add .

git commit -m "merge: resolve conflict with feature/ten-nhanh"

## 5. Vai trò của TL trong quá trình merge

TL chịu trách nhiệm:

- Theo dõi các nhánh đang làm.

- Nhắc thành viên pull code mới trước khi tạo nhánh.

- Review Pull Request trước khi merge.

- Kiểm tra conflict ở các file lớn như AdminPanel.js, OwnerPanel.js, JockeyPanel.js.

- Đảm bảo nhánh dev-GiaHuy luôn chạy được sau mỗi lần merge.